TÁJÉKOZTATÓ

Tiszakécske-Tiszabög, és Tiszakécske-Kerekdomb településrészek

szennyvízcsatorna hálózat beruházásáról

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosító számú) pályázati támogatásával megkezdődik településünkön a szennyvízcsatorna hálózat bővítése a még ki nem épített településrészeken. Kiépítésre kerül Tiszakécske-Tiszabög és Tiszakécske-Kerekdomb belterületi lakóövezetében a szennyvízcsatorna hálózat.

Az Önkormányzat és a Kivitelező között 2018. május 17-én megtörtént a munkaterület átadása. A Kivitelező alvállalkozója 2018. július 02-án munkakezdési engedélyt kapott Tiszabög területére. A munkálatokat az Iskola utcában és a Belső út érintett részén kezdik. Az aktuális ütemtervet az Alvállalkozó a munkakezdés előtt két héttel közli az Önkormányzattal, illetve a lakókkal.

A kerekdombi településrészen előreláthatóan 2018. őszén kezdődik meg az építéssel járó kivitelezési munka.

A szennyvízcsatorna hálózat építése során a kivitelező a gerincvezeték építésével egyidőben az ingatlan bekötővezetékét is elkészíti. A bekötővezeték az ingatlan telekhatárától befelé, legfeljebb 1 m-rel, un. tisztító idommal végződik, melynek kiépítéséhez lakossági hozzájárulást nem kell fizetni. A tisztító idom, valamint az utca felőli csatlakozási pontja jelenti a csatornaszolgáltatás határát. A szolgáltatási ponttól az ingatlan felé eső szakasz kiépítése, működtetése, illetve e szakaszon keletkező üzemzavar elhárítása az ingatlan tulajdonos/használó feladata, és költsége lesz. A csatornahálózat kialakítása során a pinceszint rákötésére nincs lehetőség.

A bekötés miatt az Alvállalkozó fogja megkeresni a tulajdonost, és tájékoztatja a pontos kivitelezésről és leegyezteti a bekötési pont helyét. A tisztító idomra történő rákötés csak a teljes hálózat kiépítése után, a sikeres próbaüzem megtörténtével lehetséges, erről külön tájékoztatást kap minden bekötés tulajdonosa!!!

Amennyiben a kivitelezéssel kapcsolatosan észrevétel merül fel, azt jelezni lehet a csatorna@tiszakecske.hu email címen, vagy a  Tiszakécske-Tiszabög  161. szám alatt, a 28-as számú Csemegeüzletben elhelyezett füzetben lehet megtenni. Az észrevétel, vagy esetleges hiba bejelentése csak ezen a két módon lehetséges! Telefonos ügyintézésre nincs lehetőség!

Az építési munka időszakos forgalomkorlátozással, valamint burkolatbontással jár, ezért  kérjük szíves türelmüket, megértésüket a beruházás sikeres megvalósítása érdekében!

Tóth János

polgármester