**Tiszakécske Város Önkormányzata**

**2020. évi közbeszerzési terve**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Közbeszerzés tárgya** | **Közbeszerzés tervezett mennyisége** | **Közbeszerzésre irányadó eljárási rend** | **Tervezett eljárás fajtája** | **Időbeli ütemezés** |
| **Eljárás megindításának tervezett időpontja** | **szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama** |
| **I. Árubeszerzés** |  |  |  |  |  |
| **nincs** | - | - | - | - | - |
| **II. Építési beruházás** |  |  |  |  |  |
| TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00007Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Tiszakécskén - magasépítés | Nyertes ajánlattevő feladata a 6060 Tiszakécske, Dózsa telep 87. hrsz.: 8413/4 alatti ingatlanon 2 darab ipari csarnok, és hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra építése. Az érintett ingatlanon 1 db 2 részre, és 1 db 3 részre osztható ipari csarnok kerül megépítésre. | nemzeti | hirdetménnyel induló | 2020. március | 2020. december |
| TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00007Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Tiszakécskén - mélyépítés | Nyertes ajánlattevő feladata a 6060 Tiszakécske, Dózsa telep 87. hrsz.: 8413/4 alatti ingatlanon 2 darab ipari csarnok, és hozzájuk kapcsolódó infarstruktúra építés mélyépítési feladatai ellátása. Az érintett ingatlanon 1 db 2 részre, és 1 db 3 részre osztható ipari csarnok kerül megépítésre, a kapcsolódó utakkkal, parkolókkal, közművekkel. | nemzeti | keretmegállapodás alapján versenyújranyitás | 2020. március | 2021. március |
| TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00005Móricz Zs. Oktatási Intézmény energetikai korszerűsítése | 34 kVA-es hálózatra visszatápláló napelemes rendszer | nemzeti | hirdetménnyel induló | 2020. június | 2020. szeptember |
| TOP-1.2.1-16-BK1-2017-000-03A természeti értékekben rejlő ökoturisztikai potenciál hasznosítása Tiszakécske VárosábanKilátó építés | 1 db kilátó építés | nemzeti | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2020. június | 2020. december |
| TOP-1.2.1-16-BK1-2017-000-03A természeti értékekben rejlő ökoturisztikai potenciál hasznosítása Tiszakécske Városában - vasútpályabontás, új pálya építésevégállomás építés | Vasútpálya bontása, új pálya építésevégállomás építés | nemzeti | keretmegállapodás alapján versenyújranyitás | 2020. június | 2020. december |
| TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00001Fenntartható települési kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén | Kerékpárút építése | nemzeti | keretmegállapodás alapján versenyújranyitás | 2020. június | 2020. december |
| TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00004Eltérő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése | Eltérő tantervű tagozat épületének energetikai korszerűsítése | nemzeti | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2020. június | 2020. szeptember |
| TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00007Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése | Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése | nemzeti | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2020. április | 2020. szeptember |
| TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00008Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése | Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése | nemzeti | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2020. június | 2020. december |
| TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00009Templom téri óvoda épületének energetikai korszerűsítése | Templom téri óvoda épületének energetikai korszerűsítése | nemzeti | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2020. április | 2020. szeptember |
| TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00010 Kossuth Lajos utcai bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése és bővítése | Kossuth Lajos utcai bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése és bővítése | nemzeti | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2020. június  | 2020. december |
| Arany János utcai óvoda – kiegészítő építési beruházás | Arany János utcai óvoda – kiegészítő építési beruházásának munkálatai | nemzeti | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2020. április | 2020. június |
| TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00380Arany János Müv.Közp.belső felújítása | Arany János Műv.Közp.belső felújítása | nemzeti | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2020. május | 2020. november |
| **III. Szolgáltatás-megrendelés** |  |  |  |  |  |
| TOP-1.2.1-16-BK1-2017-000-03 A természeti értékekben rejlő ökoturisztikai potenciál hasznosítása Tiszakécske Városában, vasút gördülő szerelvényeinek felújítása | vasút gördülő szerelvényeinek felújítása | nemzeti | hirdetménnyel induló | 2020. június | 2020. szeptember |
| **IV. Építési koncesszió** |  |  |  |  |  |
| **nincs** | - | - | - | - | - |
| **V. Szolgáltatási koncesszió** |  |  |  |  |  |
| **nincs** | - | - | - | - | - |

Tiszakécske, 2020. március 26.

 ***Tóth János***

 polgármester